阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案施工设计预算方案审查会议记录表

| 方案名称 | 阜康市西侧2号采砂坑地质环境治理及生态修复方案施工设计预算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 阜康市新瑞鑫矿业有限公司 |  |  |
| 编制单位 | 新疆兴宇天成勘测规划有限公司 |  |  |
| 专家主要审查意见 | 2025年9月6日，对新疆兴宇天成勘测规划有限公司编制的《阜康市西侧1号采砂坑地质环境治理及生态修复方案施工设计预算》进行审查，审查意见如下。 一、项目基本情况 目标：通过对阜康市西侧2号采砂坑活动破坏的地质环境治理工程，改善地质环境现状，基本消除露天采坑、边坡等对地表环境景观以及土地利用规划的影响，使治理范围内的采坑与周围地形地貌相协调，使开采造成的地质环境破坏得以有效恢复，使损毁的土地恢复并达到最佳综合效益状态，努力实现社会经济、生态环境可持续发展。 - 一、存在的问题及建议 1.目标任务前面加引言，说明项目来源、管理单位、即谁的要求、谁委托、谁干。 2.P25治理质量要求应该按地类土壤实际情况设计指标，只需不低于现状指标即可；补充砂砾石含量小于50%，容重小于1.6g/cm3，覆盖度大于5%，边坡不大于30度； - 3.前期勘查工作评述中，资料收集第一段内容不是收集资料的内容，建议删除。 - 4.建议编制单位根据评审意见对方案细节进行修改完善，确保治理工程安全、环保、高效实施，实现取料点地质环境的有效恢复与生态功能提升。 - 5.其他费用 3263.23元、管理费用1779.95元（含设计费），建议按实际计提； - 6.补充项目批复；补充附件。 二、审查结论 - 综上，该方案符合地质环境恢复治理相关规范要求，治理目标明确，技术路线可行，预算编制基本合理。经审查，原则同意通过该方案。 |  |  |
| 会议结论 | （1）√原则通过 （2）复核通过 （3）复审通过 （4）不予通过 |  |  |
| 主审专家 签名 |  | 日期 | 2025年9月15日 |

《阜康市西侧1号采砂坑地质环境治理及生态修复方案施工设计预算方案-审查专家组成员名单》

| 姓名 | 专家组成员 | 专业 | 技术职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘湘茹 | 主审专家 | 土地复垦 | 高级工程师 |  |
| 邹英 | 评审专家 | 地质灾害 | 高级工程师 |  |
| 于海波 | 评审专家 | 矿产经济 | 经济师 |  |